P2 – Anticoste (projet collaboratif)

# Description

Le projet Anticoste vise à offrir une nouvelle vie Web à une application initialement conçue pour un ipad. Il s'agit de 7 récits numériques offrant autant de facettes de la mythique île d'Anticosti. Un total de 203 diapos : photos, citations, documents d’archives compose le corpus.

Le projet sera l’occasion d’expérimenter le travail collaboratif à l’aide du système de contrôle des versions (GIT). Il sera mis en ligne à la fin de la session d’hiver 2021 sous le nom de domaine Anticoste.ca.

# Structure de répertoires

https://cegepsaintefoy-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/magingras_csfoy_ca/Encfy4n5FE5IgZhz0QySOkcBs28UUSPQE1o1qvVMqqexIA?e=tydiSF

# Étapes de travail / sprints / livrables

Semaine 10 –

- Conception des interfaces (Cours de Design)

Semaine 11 – 20%

- Créer le répertoire sur Github
Expérimenter le travail collaboratif avec des pull request

- Optimiser les médias (cas d’utilisation des images responsives)

Semaine 12 – 25%

- Élaborer individuellement les gabarits HTML et CSS

Travail collaboratif par pull request et commentaires

Semaine 13 – 30%

- Travail collaboratif par issues et commentaires pour raffiner les gabarits
Intégration des pages d’après les gabarits
Animations CSS

Semaine 14 – 25%

- Tests, contrôle de qualité et finition

Ajouter des métadonnées dans le <head>

Vérifier la performance

Optimiser le code

Minifier les fichiers

Voir les checklists du Guide de développement Web.

Mandats

Tous les mandats incluent la réalisation des pages accueil, rose-des-vents et crédits,
ainsi que la page titre d’un récit.

| Mandat | Récit | Diapos | Inclus | Étudiant.e |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | i Telle une grande baleine | 1 à 14 | Page Titre Textes 2-5-8-12 | Tristan B. gr1 |
| 14 |  |  |  | Pierre-Luc L. gr2 |
| 02 | ii Gardien de lumière | 1 à 14 | Page Titre Textes 4-8-12 | Thomas C. gr 1 |
| 15 |  |  |  | Daphnée M. gr2 |
| 03 | iii Cimetière du golf | 1 à 15 | Page Titre Textes 4-10 | Jean-François D. gr1 |
| 16 |  |  |  | Manon T. gr2 |
| 04 | iv Le grand châtelain | 1 à 16 | Page Titre Textes 4-8-13 | Alex F. gr1 |
| 17 |  |  |  | Rafaël M.-R. gr2 |
| 05 | v Nés sur le reef | 1 à 17 | Page Titre Textes 3-9 | Amélie L. gr1 |
| 18 |  |  |  | Vincent H. gr2 |
| 06 | vi Sont venus chercher | 1 à 15 | Page Titre Textes 4-8 | Leonardo M.C. gr1 |
| 19 |  |  |  | Olivier L. gr2 |
| 07 | vii Des pas et des prises | 1 à 15 | Page Titre Texte 4-13 | Camille M. gr1 |
| 20 |  |  |  | Olivier R. gr2 |
| 08 | ii Gardien de lumière | 15 à 29 | Page Titre Textes 17-23 | Louna P. gr1 |
| 21 |  |  |  |  |
| 09 | iii Cimetière du golf | 16 à 30 | Page Titre Textes 17-22-26 | Simon L. gr1 |
| 22 |  |  |  | Laury-Ann B. gr2 |
| 10 | iv Le grand châtelain | 17 à 32 | Page Titre Textes 18-22-27 |  |
| 23 |  |  |  | Erwan G. gr2 |
| 11 | v Nés sur le reef | 18 à 35 | Page Titre Texte 18-27-32 | Jasmin M gr1 |
| 24 |  |  |  |  |
| 12 | vi Sont venus chercher | 16 à 31 | Page Titre Textes 17-22-28 |  |
| 25 |  |  |  | Gabriel L. gr2 |
| 13 | vii Des pas et des prises | 16 à 32 | Page Titre Texte 18-23-29 |  |
| 26 |  |  |  | Jennyfer L.-C. gr2 |

Nomenclature

Page d’accueil commune : index.html
Page d’accueil individuelle : dossier accueil / m99.html (où 99 est le numéro de mandat)

Page des crédits commune : credits.html
Page des crédits individuelle : dossier credits / m99.html  

Page rose-des-vents commune : rose-des-vents.html 
Page rose-des-vents individuelle : dossier rose-des-vents / m99.html

Pages des récits : dossier recit-9 / ii-01-m99.html où :

- les dossiers se nomment recit-1, recit-2, …

- ii est le numéro de récit en chiffres romains minuscules (i, ii, iii, iv, v, vi, vii)

- 01 est le numéro de la diapo (01, 02, …36)

- 99 est le numéro de mandat (01 à 26)

Page d’entrée d’un récit (titre et vidéo d’animation)
commune : dossier recit-9 / index.html

individuelle : dossier recit-9 / index-m99.html

Fichiers images des récits : dossier recit-9 / images / ii-01-m99_600.jpg où :

- on est dans le dossier du récit, dans un dossier images

- ii est le numéro de récit en chiffres romains minuscules (i, ii, iii, iv, v, vi, vii)

- 01 est le numéro de la diapo (01, 02, …36)

- 99 est le numéro de mandat (01 à 26)

- 600 est la largeur en pixels du fichier (600, 1200, 2400)

Fichier image en arrière-plan des textes : dossier recit-9 / images / ii-txt-m99.jpg

| Élaboration des gabarits Les gabarits (templates) proposent une base HTML et CSS pour la réalisation des pages semblables ou des éléments d’interface commun. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Description | Fichier commun | Fichier individuel |
| - document HTML de base pour le projet | base.html | base-m99.html interface-m99.html titre-m99.html photo-m99.html texte-m99.html |
| - bandeau et pied de page, incluant les navigations | interface.html |  |
| - page titre des récits inclus l’intégration d’un fichier animation vidéo à réaliser dans ce cours | titre.html |  |
| - page diapo photo et interactivité pour afficher/cacher la source | photo.html |  |
| - page texte sur fond image et interactivité pour afficher/cacher la source | texte.html |  |

| Guide de styles |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fichiers commun |  |  |
| Le fichier normalize est relié aux pages | _normalize |  |
| Définir des variables CSS communes pour - la palette de couleurs, - la charte typographique, - etc. seront définies dans le fichier _utilitaires.css. | _utilitaires | :root { ---font-family-interface : Roboto, sans-serif; } .selecteurXYZ { font-family :var(---font-family-interface ) ; } |
| Les fichiers _typo et _grille devront être mis à jour pour les besoins du projet. | _typo _grille |  |
| Fichier de styles.css individuel |  |  |
| La cascade et la spécificité permet de redéfinir un style commun. Ajouter dans vos pages sur la balise body, une classe correspondant au mandat. P Utiliser ensuite cette classe comme contexte pour accroître la spécificité. | <body class="m99"> | :root { ---font-family-interface : Franklin, sans-serif; } .m99 .selecteurXYZ { font-family :var(---font-family-interface ) ; } |
| Tout ce qui relève du mandat et qui n’est pas prêt à mettre en commun doit être déclaré dans un fichier principal nommé styles-m99.css où m = mandat et les chiffres correspondent au numéro de mandat de 01 à 13. | styles-m99.css |  |

Quelques mots-clés pour les #issues

| Recherche et développement proposer de meilleures approches d’intégration, des outils, des méthodes de travail… |  |
| --- | --- |
| Sémantique HTML et accessibilité | #semantic |
| Styles | #css |
| Animations, transitions, interactivité, UX | #ux |
| JavaScript L’ajout de JavaScript pourrait permettre une meilleure UX par exemple avec un bouton bascule pour mettre en plein écran. | #javascript |
| Performance Web | #performance |

## Grille d’évaluation 
Aperçu selon les compétences. Voir aussi le calendrier des livrables en page 2.

Le projet compte pour 25 % de la session

- Collaborer efficacement avec le(s) coéquipier(s) 
pour organiser et partager le travail. 	15%

- Adopter de bonnes méthodes de travail et de gestion.   	15%

- Balisage HTML sémantique. 	15%

- Intégrer les contenus multimédias en respect 
des meilleures pratiques d’accessibilité, de performance et de portabilité. 	15%

- Établissement précis d’une stratégie de montage.

Positionnement précis selon le design de la page-écran.	20%

- Utiliser des outils pour vérifier la qualité de l’intégration.	20%

Modalités de remise

Formatives
Chacune des étapes du travail est l’objet d’une remise. À Préciser.

Sommative
Dans Léa, un dossier p2-initialesPrenomsNOMsEtudiant.zip
contenant le dossier Web compressé.

Échéance 
Groupes 1 et 2 : Vendredi le 21 mai